## Slide 1: Maßnahme Obermarkstraße
Anliegerversammlung gem. § 8a Absatz 3 KAG NRW

## Slide 2
Mein wichtigstes Thema heute…
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Mein wichtigstes Thema heute…
Beantwortung der Fragen durch:
1. Vortrag
2. Erörterungen im Anschluss

## Slide 3
Abschaffung der §§ 8, 8a KAG NRW?
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Die §§ 8, 8a KAG NRW bleiben vorerst weiter in Kraft
Beitragspflicht (Rechtsprechung der Gerichte)
die Obermarkstraße ist eine beitragsfähige Maßnahme
Pflicht zur Durchführung einer Anliegerversammlung

## Slide 4
Müssen Sie als Anlieger*in zahlen?
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Förderprogramm Straßenbaubeiträge endet am 31.12.2026
Obermarkstraße wird in diesem Zeitraum nicht abrechenbar sein
ABER…

## Slide 5
Müssen Sie als Anlieger zahlen?
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Potenzielle Verlängerung des Förderzeitraumes
Andere Art der Entlastung für Anlieger
Abschaffung des KAGs
  Start eines Gesetzgebungsverfahrens zur Abschaffung noch dieses Jahr laut Kommunalministerin Ina Scharrenbach

## Slide 6
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Thema Redner*innen
Themenbereiche
Planung
Bauausführung
Anliegerbeiträge
Frau Heermann & Herr Herkendell
Frau Maßberg
Frau Winning

## Slide 7
Moderation der Veranstaltung
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Die Veranstaltung wird durch die IKU begleitet.
Moderation: Gregor Schnittker
Assistenz: Stefan Adamson
Die Veranstaltung (insb. Ihre Rückmeldungen) werden durch die IKU dokumentiert.

## Slide 8
Ziele der Anliegerversammlung
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Vorstellung der Planungsvarianten und der geplanten baulichen Ausführung
Erläuterung der beitragsrechtlichen Situation und Beitragskalkulation
Klärung offener Fragen / Aufnahme von Anregungen

## Slide 9: Variantenplanung
KAG verpflichtet zur Variantenplanung
  Hauptunterschiede in den Varianten
    Breite der Mischverkehrsfläche
    geringere Kosten bei Variante 2
    Einmündungsbereiche Höchstener Straße und Schöner Pfad
Pläne können auch an Stellwänden im Detail betrachtet werden.
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 10
Der zur Verfügung stehende Straßenraum „Obermarkstraße“ ist zurzeit wie folgt aufgeteilt:
Unmarkierte Fahrbahn (ca. zwischen 4,50 m bis 6 m breit)
Gehwege lediglich an den Einmündungsbereichen Höchstener Straße / Schöner Pfad vorhanden (bis ca. je 80 m in die Obermarkstraße)
keine separate Radverkehrsanlage
Straßenausbau heute
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 11
Planung Variante 1
Straßenplanung:
Ausnutzung der gesamten zur Verfügung stehenden ÖWG-Fläche (durchschnittlich Breite zwischen 7,00 m und 8,50 m)
In den Einmündungsbereichen Höchstener Straße / Schöner Pfad (Aufweitungen bis zu 12,50 m Breite)
54 Bäume
41 öffentliche Stellplätze
Straßenentwässerung:
wechselnde einseitige Neigung über Sinkkästen
Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG –Obermarkstraße

## Slide 12: Planung Variante 1

## Slide 13: Planung Variante 1

## Slide 14: Planung Variante 1

## Slide 15: Planung Variante 1

## Slide 16
Planung Variante 2
Straßenplanung:
Reduzierte Ausbaubreite (durchschnittlich ca. 6,10 m)
In den Einmündungsbereichen Höchstener Straße / Schöner Pfad Aufweitungen bis zu 11,50 m Breite
45 Bäume
30 öffentliche Stellplätze
Straßenentwässerung:
Fahrbahn in V-Profil
Außermittig gelagerte Entwässerungsrinne
ca. alle 30 m ein Sinkkasten
Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG –Obermarkstraße

## Slide 17: Planung Variante 2
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 18: Planung Variante 2
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 19: Planung Variante 2
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 20: Planung Variante 2
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 21: Planung Variante 2
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 22: Planung Variante 2
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 23: Planung Variante 2
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 24: Regelquerschnitt

## Slide 25: Regelquerschnitt

## Slide 26: Straßenaufbau Mischverkehrsfläche
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 27: Bereich der Baumaßnahme
N
Übersichtsbild
Obermarkstraße von Höchstener Straße bis Schöner Pfad
Baustrecke:
Ca. 1.500 m

## Slide 28: Übersichtsplan Bauabschnitte

## Slide 29: Bauliche Durchführung
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Wozu wird gebaut?
Wie wird gebaut?
Wo wird gebaut?
Wie lange dauert die Baumaßnahme?
Kann ich mein Grundstück ohne Probleme erreichen?

## Slide 30: Beitragspflicht
Es wurde überprüft, ob die Baumaßnahme Obermarkstraße eine Beitragspflicht nach § 8 KAG auslöst.
Maßnahme löst Beitragspflicht aus
Beitragserhebungspflicht
Stadt Dortmund hat Beiträge zu erheben
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 31: Beitragsfähigkeit
Erneuerung
Nutzungsdauer im Regelfall 25-27 Jahre
Erneuerung ist gegeben
zurück zum Inhaltsverzeichnis
Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG – Obermarkstraße
Letzte Baumaßnahme
1958
1988
2023
65 Jahre
35 Jahre

## Slide 32
Fahrbahn an sehr vielen Stellen rissig, geflickt oder gewölbt
Einige, zum Teil sehr tiefe, Schlaglöcher
Insgesamt 29 Sinkkästen. Diese sind zum Teil uneben oder überwachsen, sodass keine angemessene Straßenentwässerung möglich ist.
Im Folgenden finden Sie bildliche Darstellungen.
Straßenzustand
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 33: Altzustand - Fotodokumentation
Nördlicher Anschluss Schöner Pfad (Blickrichtung Süden)
Südlicher Anschluss Höchstener Straße Blickrichtung (Nord-Ost)
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 34: Altzustand - Fotodokumentation
Straßenzustand bei Haus Nr. 105
Straßenzustand bei Haus Nr. 122
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 35: Altzustand - Fotodokumentation
Straßenzustand bei Haus Nr. 27 (südliche Blickrichtung)
Straßenzustand bei Haus Nr. 67-69
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 36: Altzustand - Fotodokumentation
Straßenzustand bei Haus Nr. 67
Straßenzustand bei Haus Nr. 129
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 37: Anliegeranteile
Die Straße „Obermarkstraße“ ist im Sinne von § 4 der Beitragssatzung eine Anliegerstraße.
Somit betragen die Anliegeranteile für die Teileinrichtungen:
  Fahrbahn 70 %
  Oberflächenentwässerung 70 %
  Beleuchtung 70 %
  Mischverkehrsfläche 75 %
  Rad- und Gehwege 80 %
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 38: Voraussichtliche Kosten
Die Auftragshöhe der Gesamtbaumaßnahme beläuft sich auf ca.:
Variante 1 Variante 2
5.800.000 € 5.200.000 €
Gemeindeanteil:
1.450.000 € 1.300.000 €
Beitragsfähig:
4.350.000 € 3.900.000 €
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 39
Berechnung Gesamtverteilungsfläche:
(Grundstücksfläche x Vervielfältiger je nach Anzahl der Vollgeschosse und Gewerbezuschlag).
Die Gesamtverteilungsfläche (Summe der beitragspflichtigen Grundstücksflächen) wurde vorläufig mit 185.840,36 m² ermittelt.
Voraussichtliche Kosten
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 40
Der voraussichtliche Beitragssatz beträgt:
(umlagefähiger Aufwand : Gesamtverteilungsfläche)
Variante 1: 4.350.000 € /185.840,36 m² Verteilungsfläche
= 23,41 €/ m²
Variante 2: 3.900.000 € / 185.840,36 m² Verteilungsfläche
= 20,99 €/ m²
Voraussichtliche Kosten
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 41: Beispielhafte Berechnung Variante 1
Beispiel – Grundstück:
Grundstücksgröße 1.000 m²
zweigeschossig bebaut (Vervielfältiger beträgt demnach 1,25 laut Beitragssatzung der Stadt Dortmund)
Ermittelter Beitragssatz von xxxxxxx €/m² Verteilungsfläche
Berechnung:
1.000 m² x 1,25 x 23,41 €/m² = 29.262,50 €
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 42: Beispielhafte Berechnung Variante 2
Beispiel – Grundstück:
Grundstücksgröße 1.000 m²
zweigeschossig bebaut (Vervielfältiger beträgt demnach 1,25 laut Beitragssatzung der Stadt Dortmund)
Ermittelter Beitragssatz von xxxxxxx €/m² Verteilungsfläche
Berechnung:
1.000 m² x 1,25 x 20,99 €/m² = 26.237,50 €
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 43: Landesförderung
Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge aus Mai 2022 ist gültig bis 31.12.2026. 100% Übernahme des Anliegeranteils. Das Bauende ist frühestens Ende 2026.
Abrechnung in diesem Förderzeitraum wird nicht möglich sein.
zurück zum Inhaltsverzeichnis

## Slide 44: Landesförderung nach 2026
Weitere Unterstützung der Anlieger nach Ablauf des Förderprogramms wird in Landespolitik angestrebt:
  Abschaffung des KAG / Gesetzgebungsverfahrensbeginn noch in diesem Jahr (Aussage von Kommunalministerin Ina Scharrenbach)
  Verlängerung des Förderzeitraumes
  Pauschale an Kommunen als Ersatz für Anliegeranteile
Entscheidung der Landespolitik zum jetzigen Zeitpunkt für Kommunen nicht abschätzbar

## Slide 45: Voraussichtliche Zeitplanung
Aug 23
Dez 23
Jan 24
Apr 24
Jul 24
Aug 24
Sep 24
Anliegerversamm- lung 28.08.2023
Ratsbeschluss 14.12.2023
Vergabeverfahren Dauer ca. 97 Tage
Haushaltslose Zeit
Jan – Apr 2024
Zuschlag an Firma Aug 2024
Baubeginn Sep/Okt 2024
Bauzeit ca. 2 Jahre + evtl. Baupausen
Bauende
Ende 26

## Slide 46: Kontaktdaten
Fragen und Anregungen können bis zum 11.09.2023 an folgende
E-Mail-Adresse gerichtet werden:
obermarkstrasse@stadtdo.de
Nutzen Sie bitte die Möglichkeit für ein Feedback.
zurück zum Inhaltsverzeichnis